**深圳公司对国际公司业务支撑工作简报**

**第1期**

2015.12.4—2016.1.18

# 工作进展

**1.1确定沟通机制**

为落实2015年12月4日国际公司与深圳公司交流会议的精神，深圳公司与国际公司确定按月以“业务交流会议+任务进度管控表”的形式推进国际业务各项支撑工作的落地。每月初双方召开当面或电话形式的业务交流会议，同时更新任务进度管控表中各项工作进展并发布相关人员。

**1.2召开两次会议**

2015年12月11日和2016年1月8日，双方在国通大厦召开2期业务交流会。与会双方就国际漫游产品、经分工作需求及业务发展趋势进行探讨，进一步明晰了业务需求，促进双方后续更紧密的合作，推动业务发展。

**1.3各项工作进展概况**

1）2015年12月30日深圳公司完成国际业务支撑管理平台第一阶段的改造和上线工作，满足国际公司部分紧急的统计分析需求。双方已明确平台第二阶段的部分需求，包括数据分析和IOT资费管理。

2）2016年1月深圳公司已对国际公司提出的“减免小流量话单”需求进行分析和评估技术实现方案，并协助国际公司进行统计和测算。

各项工作进展情况详见附录一：《各项合作事宜进展明细表》。

# 后续计划

* 1. 计划2月初召开第三次业务交流会；
  2. 制定国际业务春节保障工作计划；
  3. 跟踪并推进各项新产品需求的发文进展，以及整理国际业务支撑管理平台二阶段统计分析需求。

# 存在问题

暂无。

# 附录

附录一： 《各项合作事宜进展明细表》



深圳清算中心

（清算业务部、系统管理部、国际清算部）

2016/1/19