**深圳公司对国际公司需求支撑工作简报**

**第3期**

2016.3.25—2016.4.28

# 工作进展

**1.1会议情况**

2016年4月8日，双方在国通大厦召开1期业务交流会。国际公司业务部门介绍了各项国漫项目的最新进展，并就“足迹”项目和CMI月度运营分析报告等联合运营工作与深圳中心进行深入探讨，明确后续工作计划。国际公司财务部门与深圳中心就双方信息系统的情况进行了交流，对未来深圳中心结算报表的出具和传输方式的优化进行了探讨。

**1.2各项工作进展概况**

1. **国际漫游业务集中化:** 目前仍待市场部内部决策，与此前计划3月底市场部上报集团高层进行决策的计划相比，已经延期，经沟通主要有以下两方面原因：1、根据李跃总提出的“一带一路”资费优化要求，集团市场部和国际公司集中资源优先推进“一带一路资费调整”和大中区资费方案，预计5月17日前推出。2、集团市场部内部和其他跨部门工作也需要层层审批，通过之后方可提交高层决策，导致进度滞后。
2. **Jego VoIP业务计费支撑：**2016年3月28日，国际公司基于Jego平台接入和无忧行流量业务的基础上，计划推出VoIP话音服务，支持被叫和主叫回国。深圳中心负责接收国际公司Jego BOSS话单，预处理、批价后下发归属省计费。目前已完成需求分析和方案评估，待收到集团发文后触发后续改造工作。
3. **前海卡结算支撑：**2016年3月17日，国际公司提出前海卡结算需求，目前已协助完成需求及方案并明确目前方案下的结算规则，后续深圳中心将进一步跟进方案进展，并与省公司确定订购关系同步方案。
4. **国漫业务支撑管理平台**：2016年3月双方明确了系统第三期支撑系统的改造需求和上线时间，涉及用户数统计、分层统计等多个模块，目前系统改造已提交测试，预计五月初完成上线。
5. **一带一路及大中华资费方案优化**：国际公司在集团方案汇报中还在持续优化资费方案，深圳中心协助提供各种方案的收入测算，待最终产品方案确定和产品推广后，深圳中心将继续跟进资费产品效果监控和分析。
6. **经分联合团队工作：**双方组建经分联合运营团队，建立双周例会制度，并共同讨论联合运营工作内容包括常规的CMI月度运营分析报告、数据统计和专题分析，目前已经规划了3个月内的专题计划列表和时间安排。4月份共同完成了3月CMI月度运营分析报告以及终端分析专题，得到国际公司赞许，表示会继续深度合作，把国漫业务的运营做的更好。
7. **国际漫游足迹项目：**由于南方基地开发还在修改缺陷中，足迹项目计划4月28日上线延迟到五一之后。目前深圳中心与南方基地已经完成联调，南方基地改造完后将正式上线。足迹项目已报备集团市场部并得到肯定，集团市场部高度赞赏了此次项目活动。

各项工作进展情况详见附录一：《各项合作事宜进展明细表》。

# 后续计划

* 1. 计划5月初召开2016年第7次沟通会；
  2. 跟踪并推进各项新产品需求、支撑平台及项目的进展，包括漫游集中化集团决策情况、国际漫游足迹项目等。

# 存在问题

暂无。

# 附录

附录一： 《各项合作事宜进展明细表》



深圳清算中心

（清算业务部、系统管理部、国际清算部）

2016/4/29